|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas las actividades avanzaron en los plazos definidos. Una de las dificultades fue definir con claridad las funciones, los alcances y hasta donde queríamos llegar con la aplicación. También dedique más tiempo del esperado a mejorar el diseño del odontograma interactivo. Lo que al principio costo tiempo nos facilito el avance posteriormente, al tener la especificación del producto y el mapa experiencias bien definidos, pude tener una idea mas clara de lo que la aplicación tiene y lo que todavía debo implementar. Esto me ayudo a orientar el desarrollo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, primero aclaré las funciones y los límites del proyecto. Dejé estas definiciones registradas en la especificación de producto y el mapa de experiencias, lo que me permitió tener una idea más clara de cómo debía funcionar la aplicación y orientar la implementación. También revisé y ajusté el diseño del odontograma hasta acercarlo a lo que tenía en mente. Aunque este proceso tomó más tiempo del previsto, permitió mejorar una de las funciones principales del proyecto. Para los próximos incrementos, creo que mi compañero debería revisar los cambios utilizando la aplicación como un usuario nuevo. Así podremos detectar problemas de navegación, comprensión y experiencia de usuario antes de dar cada incremento por terminado. Además, para mi debemos mantener una comunicación más frecuente durante la semana, no solamente cuando haya cambios.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco el avance del odontograma interactivo, porque su resultado se acerca a lo que tenía en mente para el proyecto. Sin embargo, puedo mejorar la forma de revisar cada cambio antes de considerarlo terminado. Para ello, se me ocurre que mi compañero pruebe cada incremento como si fuera un usuario que abre la aplicación por primera vez. Su revisión permitiría identificar pasos poco claros, nuevas cosas para tener en cuenta (funcionalidades, etc.) y problemas de experiencia de usuario que puedo pasar por alto durante el desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por ahora no tengo inquietudes específicas que plantear al docente o a mis pares.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Ya acordamos la distribución de tareas de manera presencial. Mi trabajo se concentra en la arquitectura y el desarrollo de la aplicación, mientras que Ignacio se encargara de las pruebas de calidad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Desde mi perspectiva, el trabajo en grupo va bien. Destaco la responsabilidad de mi compañero y su disposición para realizar las tareas que le solicito. Podemos mejorar la comunicación durante la semana, porque actualmente solemos conversar cuando se realizan cambios. Mantener un contacto más frecuente nos ayudaría a compartir avances y necesidades sin esperar a que haya una modificación en la aplicación.